**四川叙永至古蔺高速公路**

**S80古宜高速（叙古段）特长隧道消防综合应急演练（第二次）**

比 选 文 件

四川叙古高速公路开发有限责任公司

二Ｏ二三年五月

目录

[第 一 章、比选公告 1](#_Toc25364)

[第二章、报价人须知 3](#_Toc14281)

[第三章、评审办法 6](#_Toc5761)

[第四章、合同文件格式 7](#_Toc5761)

[第五章、报价文件 1](#_Toc14291)0

**第一章、比选公告**

一、比选条件

四川叙古高速公路开发有限责任公司（简称“叙古公司”）依据《中华人民共和国消防法》、《四川省高速公路条例》的相关要求，决定对本公司所辖叙永至古蔺高速公路泸州市古蔺县叙古高速太平渡隧道出川方向进行专项应急演练，本次就《S80古宜高速（叙古段）高速公路特长隧道消防综合应急演练服务》进行比选。资金来源为企业自筹。比选人为四川叙古高速公路开发有限责任公司。

二、项目概况

模拟场景：2023年X月X日，上午X时X分，泸州市古蔺县叙古高速太平渡隧道出川方向出口发生多车追尾、车辆自燃、道路阻断、人员滞留隧道内的紧急事件。叙古高速监控中心通过安装在隧道内火灾报警系统提醒，通过视频调取现场情况，确认太平渡隧道出川方向洞口处出现车辆滞留、隧道内烟雾弥漫，工作人员根据预案实施应急避险措施，监控中心工作人员迅速通知消防、高速交警、高速执法、公司巡逻管护等救援力量前往现场查看，实施现场管控，开启隧道全部照明设施、风机及隧道喇叭，引导司乘人员迅速撤离至安全地带；救援力量到达现场后，发现有人员受伤被困，预计处置时间超过6小时，叙古公司迅速向蜀道高速集团公司、地方政府相关部门报告火情，叙古公司启动II级应急响应，开展人员撤离、车辆灭火、现场施救及保通保畅措施；叙古公司在蜀道高速集团公司的统一指挥下，迅速启动“一路四方”及“两路六方”应急机制开展交通管控、远端绕行、险情侦测、破拆作业、120急救、拖车等应急救援作业，成功抢救伤员、转运乘客，确保S80古宜高速公路（叙古段）安全畅通。

工作职责：

1.按照采购人要求，协助采购人对演练进行全面策划，设计演练背景和科目，并配合编制演练总体方案。

2.按照采购人要求，成立演练专班（出动1名演练专业技术人员4名导调人员、3台轿车），提供第三方技术保障服务，在演练筹备期协助采购人推进演练相关工作。

3.按照采购人要求，提供2名具备相应专业技术能力和资质的专家为采购人提供专家咨询服务。

4.按照采购人要求，根据演练既定科目，在叙古高速特长隧道范围内进行场地踏勘，拟制场地踏勘报告并选定演练场地。

5.按照采购人要求，完成前期录制及现场摄影摄像工作。

6.负责根据演练方案，按照采购人要求编制演练脚本和导调脚本，并协助采购人完成演练预演和正式演练的导调工作；负责演练各科目的现场指挥调度任务。

7.根据采购人要求，完成各演练场地的场景搭建工作

8.根据采购人要求，完成参演、参观嘉宾接待及会务服务工作工期计划：≤45天（自合同签订之日起）

服务地点：四川省泸州市古蔺县

三、比选要求

3.1基本要求：a.具有独立经营的营业执照

b.参加此项活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

3.2本项目不接受联合体报价。

四、比选文件获取与报价文件的递交

4.1凡具备上述条件并有意参加本项目报价者，请于2023年5月22日至2023年5月26日15:30，在四川叙古高速公路开发有限责任公司网站（www.xggs.com.cn）免费下载比选文件。

4.2报价文件的递交

 递交文件截止时间为2023年5月26日15:30时，报价人应将报价文件送到：四川叙古高速公路开发有限责任公司二楼会议室（地址：泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站），报价文件名称 “叙古高速特长隧道消防综合应急演练服务报价文件”。项目评估方案在签订合同前报送比选人，并作为合同的组成部分。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，比选人不予受理。

五、评审办法

本次比选采用最低报价法。

六、联系方式

比选人：四川叙古高速公路开发有限责任公司

联 系 人：李先生

电    话：18008235153

传    真：0830-7771260

**第二章、比选申请人须知**

**1．比选范围**

本项目为叙古高速特长隧道消防综合应急演练服务。

服务期为签订合同之日起至完成合同约定的内容之日止。

**2．报价人的合格条件**

2.1基本要求：a.具有独立经营的营业执照

b.参加此项活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

2.2本项目不接受联合体报价。

**3．报价文件的组成**

3.1报价人编写的报价文件，应包括下列各项内容：

a. 报价函

b. 法定代表人身份证明

c. 授权书

d. 工作建议书

e.资格证明资料

F.报价人认为需要提供的其它资料

以上内容都应使用比选文件中提供的格式或大纲，除另有规定者外，报价人不得修改。

3.2**报价人应在仔细阅读比选文件内容的基础上在签订合同前编制并提交有针对性的服务工作建议书，该建议书作为合同文件的一个重要组成部分。**

3.3工作建议书应包括人员安排、工期计划、安全保证措施、设施设备清单、实施细则等主要内容。

**4．报价**

4.1 报价应为本合同的总金额，是完成本合同所规定义务的一切费用，在合同履行期间合同总价不予以调整。报价为报价人在各个项目评估中所需的办公、生活设施、设备及完成服务所需的人员、材料、仪器设备、安装、交通、人员设备安全、食宿、税费、保险、公证、利润等一切费用。

报价应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现，为闭口价，即本标段的最终结算价不得因任何原因（含变更及索赔）超过本次报价。承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内。报价人应认真填写服务清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。报价人的报价中应含的保险费按如下规定办理：

（1）报价人装备险和职工的（人身）事故险由报价人自行投保，保险费由报价人承担并支付，并包含在报价单价中。

4.2 报价人因承担本合同需缴纳的一切税费均包含在所报的总额价中，不单独支付。

4.3 本项目比选人不接受报价人任何形式的调价函,如报价文件中附有任何形式的调价函,将被视为不符合性报价，其报价将被拒绝。

4.4费用承担：报价人在报价过程中产生的一切费用，不论中选与否，均由报价人自行承担。

**5．报价文件有效期**

报价文件有效期为截止日之后的7天内。在此期限后，未接到中选通知书的报价人的报价文件自行失效，比选人不另行通知或退返报价文件。

**6.报价文件要求**

6.2报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，经报价人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名，不得用签名章代替。

**7.比选人评审小组将对所有报价文件进行评审，并选取中选人。**

**8．合同协议书的签署**

中标人在收到中选通知书后30天内应与比选人签订合同协议书。

**9．限价**

本次服务最高限价为  **19** 万元整，当报价超过最高限价时，报价文件将被拒绝。

**10．支付方式**

本项目无预付款，合同签订后5个工作日内，乙方在甲方指定的日期到现场开展工作，乙方完成设计经甲方审查合格后并开具全额增值税普通发票后，甲方支付全部合同金额的 100%。乙方不能按时完成相关工作时，按违约金1000元/天承担违约责任，违约金总额以合同金额30%为限。

1. **评审办法**
2. 比选人组织评审委员会，评审委员会由5人组成

二、《评审办法前附表》用于明确评审的方法、因素、标准。比选人根据本项目具体特点和实际需要详细列明评审因素、标准。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

**评审办法前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | | 评审因素与评审标准 |
| 1 | 评审方法 | 本次比选采用最低报价法。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | （1）比选申请文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；  （2）比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定；  （3）比选申请人法定代表人授权委托代理人签署比选申请文件的，须提交授权委托书， 且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；  （4）比选申请人法定代表人亲自签署比选申请文件的，提供了法定代表人身份证明， 且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；  （5）同一比选申请人不得提交两个以上不同的比选申请文件。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）具有独立经营的营业执照；  （2）参加此项活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  （3）本项目不接受联合体报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | （1）比选申请函上载明的内容符合比选文件要求；  （2）比选申请函上的报价未超过最高限价；  （3）比选申请函不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  | 推荐通过中选候选人 | 本次评标采用经评审的最低投标价法。对通过初步评审的比选申请人，评审委员会按照投标报价由低到高推荐1-3名中选候选人。如第一中选候选人收到中选通知书后10日内未与比选人前签订服务合同，比选人将按第二、第三中选候选人顺序确定中选人。 |

**第四章、合同文件格式**

**四川叙永至古蔺高速公路项目**

**叙古高速公路特长隧道消防综合应急演练服务协议书**

甲方：

乙方：

甲方委托乙方对叙永至古蔺高速公路项目进行专项应急演练，本次就叙古高速公路特长隧道消防综合应急演练服务，经双方协商，在平等自愿的基础上，达成如下协议。

1. 服务工作内容

场景模拟：2023年X月X日，上午X时X分，泸州市古蔺县叙古高速太平渡隧道出川方向出口发生多车追尾、车辆自燃、道路阻断、人员滞留隧道内的紧急事件。叙古高速监控中心通过安装在隧道内火灾报警系统提醒，通过视频调取现场情况，确认太平渡隧道出川方向洞口处出现车辆滞留、隧道内烟雾弥漫，工作人员根据预案实施应急避险措施，监控中心工作人员迅速通知消防、高速交警、高速执法、公司巡逻管护等救援力量前往现场查看，实施现场管控，开启隧道全部照明设施、风机及隧道喇叭，引导司乘人员迅速撤离至安全地带；救援力量到达现场后，发现有人员受伤被困，预计处置时间超过6小时，叙古公司迅速向蜀道高速集团公司、地方政府相关部门报告火情，叙古公司启动II级应急响应，开展人员撤离、车辆灭火、现场施救及保通保畅措施；叙古公司在蜀道高速集团公司的统一指挥下，迅速启动“一路四方”及“两路六方”应急机制开展交通管控、远端绕行、险情侦测、破拆作业、120急救、拖车等应急救援作业，成功抢救伤员、转运乘客，确保S80古宜高速公路（叙古段）安全畅通。

二、各方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）根据合同规定及时向乙方支付演练服务相关费用；

（2）协调并配合现场交通管控工作。

（3）负责组织召集参演队伍

2、乙方的权利和义务

1.按照采购人要求，协助采购人对演练进行全面策划，设计演练背景和科目，并配合编制演练总体方案。

2.按照采购人要求，成立演练专班（出动1名演练专业技术人员4名打导调人员、3台轿车），提供第三方技术保障服务，在演练筹备期协助采购人推进演练相关工作。

3.按照采购人要求，提供2名具备相应专业技术能力和资质的专家为采购人提供专家咨询服务。

4.按照采购人要求，根据演练既定科目，在叙古高速特长隧道范围内进行场地踏勘，拟制场地踏勘报告并选定演练场地。

5.按照采购人要求，完成前期录制及现场摄影摄像工作。

6.负责根据演练方案，按照采购人要求编制演练脚本和导调脚本，并协助采购人完成演练预演和正式演练的导调工作；负责演练各科目的现场指挥调度任务。

7.根据采购人要求，完成各演练场地的场景搭建工作

8.根据采购人要求，完成参演、参观嘉宾接待及会务服务

9.工作工期计划：≤45天（自合同签订之日起）

四、费用组成及支付方式

1、 本项目服务费用，包括但不限于乙方安排相关技术人员、设施设备和交通工具在演练服务过程中发生的食宿费、车辆使用费、设备使用费等乙方履行本合同项下义务产生的所有费用，共计 元（大写： ）。

2、本项目无预付款，合同签订后5个工作日内，乙方在甲方指定的日期到现场进行专项检测及设计工作，乙方完成设计经甲方审查合格后，甲方支付全部合同金额的 100%。

3、甲方支付相关费用前，乙方应向甲方开具等额普通增值税发票并按甲方财务管理制度要求办理支付签认。

五、本合同未尽事宜，双方另行协调解决，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

六、如本合同发生争议，应及时协商解决。协商不成时，由工程项目所在地人民法院解决。

七、本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，履行完毕合同约定内容后自动终止。

八、本合同共六份，甲、乙各执三份，具有同等法律效力。

（本页为签字页，无正文）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | | | 乙方 ： | | |
| 法定代表人  或  委托代理人： |  |  | 法定代表人  或  委托代理人： |  |  |
| 邮编： |  |  | 邮编： |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 签字日期： |  |  | 签字日期： |

**第五章、报价文件**

**叙永至古蔺高速公路项目**

**叙古高速公路特长隧道消防综合应急演练服务**

**报 价 文 件**

**报价人：**

**日期：**

**一、报价函**

致： （比选人）

1. 在研究了**叙永至古蔺高速公路项目叙古高速特长隧道消防综合应急演练服务估比选文件**和考察了工程现场后，我方愿意按总价人民币￥ ： （大写： ）作为比选申请报价，遵照比选文件的要求承担本合同约定的检测及设计任务。

2. 如果你方接受我方的报价，我方将保证在接到发包人的进驻通知后7**天**内进驻现场并开展工作，并按比选文件规定的时间完成合同规定的服务内容。

3. 我方同意在从规定的报价截止之日起7**天**的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.如果我方在本报价文件有效期内撤回报价文件；或拒绝接受按比选文件规定对报价价格的修正；或在接到中标通知书后因我方原因未能或拒绝签订合同协议书；或发现我方其他违反比选文件规定的情形，你方有权取消我方中标资格，另选中标单位。

报价人全称： （加盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：

地址：

邮编：

电话：

日期：

**二、法定代表人证明书**

单位名称：

地 址：

法定代表人姓名： 性别： 年龄： 职务： ；系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明。

报价人全称： (盖章)

法定代表人： （签字）

日 期： 年 月 日

注：1．如果报价文件全部由法定代表人本人签署，则应按此格式提交法定代表人证明书

2．如果报价文件由被授权的代理人签署，本页可不填写，但在报价文件中应保留此空白页。

**三、授 权 书**

致：

本授权书宣告： （报价人全称） 的 （法定代表人姓名、职务） 合法地代表我方，授权 （报价人或其下属单位全称） 的 （职务） （姓名） 为我方代理人，该代理人有权在**叙古高速公路特长隧道消防综合应急演练服务比选**的报价活动中，以我方的名义签署报价文件、与比选人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

报价人全称： （加盖公章）

法定代表人： （签字）

被授权的代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

注：如法定代表人本人办理所有报价事宜，则可以免交此授权书。

**四****、工作建议书**

**（本章内容可在中选后提供于合同文本内）**

**中选人提交的建议书应包括以下内容：**

1、项目概况

2、现场服务人员安排

3、设备和设施的配备

4、演练服务实施方案和措施

6、安全保障体系及确保安全的措施

7、工作的要点

8、现场布置及氛围营造方案

9、其他应说明的事项。

**五、 资格证明材料**

**表1 报价人一般情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人名称 |  | | | | | |
| 领导层构成情况 | | | | | | |
|  | | 姓名 | 职务 | | 职称 | 联系电话 |
| 负责人 | |  |  | |  |  |
| 技术负责人 | |  |  | |  |  |
| 质量负责人 | |  |  | |  |  |
| 人员职称构成情况 | | | | | | |
| 人员总数 | | 高级职称 | 中级职称 | | 初级职称 | 其他 |
|  | | 管理人员 | | 指挥人员 | 其他技术人员 | 后勤人员 |
|  | |  |  |  |

注：1、在本表后应附营业执照副本或事业单位法人证书复印件并盖鲜章

**表2 拟派驻本项目的人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 拟任职务 | 技术职称 | 工作年限 | 资格证书编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附主要人员的身份证、检测从业资格证书及其它相关证书的复印件。

**六、 报价人认为需要提供的其它资料**